# 贪玩网前端页面设计规划

# 网站总体风格重新设计及细节修改

1. 黑色横幅，蓝色色调内容
2. 页面代码重构，集成相同部分的css到同一css中。
3. 所有已完成页面的修改，保持和新的设计风格相同

# 重新设计部分

1. 登陆和注册页面重新设计编写
2. 首页重新设计
3. 组队大厅页面重新设计

# 新页面编写

## 组队先关功能

1. 发布组队功能独立出来成为一个单独的页面
2. 查看组队页面

## 个人设置相关功能

1. 修改头像页面
2. 我的等级页面
3. 找人和发现页面

## 功能页面

1. 错误提示页面
2. 消息提醒中“评论”点进去之后的页面和“组队”点进去之后的页面
3. 用户主页和订阅主页
4. 站内信相关页面（入口，管理，消息提醒中点击跳转页面）

**预计工作时间**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容名称 | 设计及静态页面编写 | js编写及测试 | 总时间 |
| 网站总体风格重新设计及细节修改 | 1天 | 1天 | 2天 |
| 重新设计部分 | 3天 | 1天 | 4天 |
| 组队相关功能 | 1天 | 1天 | 2天 |
| 个人设置先关功能 | 0.5天 | 0.5天 | 1天 |
| 功能页面 | 3天 | 2天 | 5天 |

总时间：15天